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第九章 附录

附表1：×××

附图1：×××

第一章 编制依据

第一节 编制说明

概述分部（分项）工程或专项工程的施工内容
第二节 相关的规范及标准
1.工程建设有关的法律、法规和文件；

2.现行有关标准、规范；

第三节 施工组织机构
第二章 施工内容及要求

第一节 施工内容概述

详述工程施工拆除内容；

工期要求；

施工范围；

工程施工重点要求；

工程施工有关的主要因素介绍。

其他需要说明的内容。

主要实物工程量

施工要求

1.施工要点：明确施工任务的技术要求、质量标准。
2.施工难点及控制措施
第三章 施工准备

第一节 现场准备

简述与施工现场准备相关的工作内容和要求。应包括但不限于以下内容：

施工临时设施的准备；

工程材料和设备的检查、验收与保管；

与相关单位进行现场交接的计划；

特殊工种（如焊工等）进场考核；

施工前现场应具备的其他条件等。

第二节 技术准备

简述与施工技术准备相关的工作内容和要求。应包括但不限于以下内容：

施工所需技术资料的准备；

施工人员技术培训；

第四章 施工方法

第一节 施工工序

采用图形来表达各项工作的先后次序和逻辑关系。

第二节 施工方法

明确工程施工方法、施工工艺要求、技术操作要领、安全技术措施及施工注意事项等并进行必要的技术核算；

对季节性施工应提出具体要求。

第五章 质量检验

明确技术要求和质量标准,建立质量保证体系，质量管理及控制程序、改进措施等要求；

根据施工质量验收规范和验收注意事项等要求；

对易发生质量通病，施工难度大、技术含量高的工程（工序）等应做出重点说明。

第六章 HSE措施

第一节 HSE技术措施

重点说明对易出现安全问题，施工难度大、技术含量高的分项工程（工序）等所采取的安全技术措施，安全组织机构；

第二节 工作风险分析（JSA）

第三节 针对工作风险分析采取的风险消减措施

第三节 现场文明施工主要措施
第四节 固废处置措施
重点说明建筑固体废物、保温材料的处置措施；另外，需说明管控措施、运送方式。同时需附带处理固废物相关方的资质类协议合同。
第七章 施工进度要求

编制双代号时标网络计划或横道图反应施工进度计划，必要时添加说明内容。
第八章 资源需求计划

第一节 人力资源计划
第二节 施工机具使用计划
第三节 施工措施用料计划

主要大型机械明细表

	序号
	名称
	性能
	单位
	数量
	说明

	1
	汽车吊
	250t
	台
	3
	举例

	2
	液压剪
	250t
	台
	2
	举例

	3
	水刀
	
	套
	3
	举例

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	


主要工具和材料明细
	序号
	名称
	性能
	单位
	数量
	说明

	1
	电缆
	
	米
	1000
	举例

	2
	配电箱
	
	个
	5
	举例

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


施工人员明细
	序号
	工种（举例）
	人数（举例）

	1
	起重工
	8

	2
	电工
	1

	3
	钳工
	1

	4
	气割工
	20

	5
	力工
	20

	6
	铆工
	1

	7
	安全员
	2

	……
	……
	


第九章 附录
附表1：×××

附图1：×××（施工平面布置图等）
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